Zápis z jednání dne 04.08.2025

| Ing. arch. Jan Malík | starosta |
| --- | --- |
| Valentin Putala | místostarosta |
| Lenka Habdasová | MÚ Příbor, odbor IRSM |
| Ing. Vladimír Pavelka | Ředitel TSMP |
| Ing. Lucie Kvapilová MBA. | ŘSD s. p. |
| Mgr. David Jalůvka | ŘSD s. p. |
| Simona Chlebounová | ŘSD s. p. |
| Ing. Marek Porošin | SS MSK p. o. |
| Ing. Lumír Zrník | SS MSK p. o. |

Předmět jednání:

Převod nemovitostí v k. ú. Příbor a Sedlnice do majetku města.

- část pozemku parc. č. 3089 v k. ú. Příbor, jehož součástí je zpevněná plocha navazující na místní komunikaci (Prchalov – Sedlnice) v majetku města,

- mostní objekt přes vodní tok na pozemku parc. č. 1539/1 k. ú. Sedlnice,

- těleso komunikace na pozemcích parc. č. 1350 a 1532/17 k. ú. Sedlnice

Předloženo zastupitelstvu města, projednáno dne 18.06.2025 bez přijetí usnesení.

L. Habdasová v úvodu informovala o výsledku projednávání nabídky převodu výše uvedených nemovitostí zastupitelstvem města – viz výše.

ŘSD – prezentace návrhu rozdělení pozemků, část bude nabídnuta v aukci jiným subjektům. U nemovitostí, o nichž je jednáno, je optimálním řešením převod do majetku města. Takto se předejde možným omezením veřejného užívání komunikace v případě, kdy by nemovitosti přešly do vlastnictví fyzické osoby nebo jiného subjektu. U města jako vlastníka lze předpokládat zodpovědný přístup k údržbě komunikace a mostního objektu, tyto povinnosti by byly u jiných vlastníků obtížně vymahatelné. ŘSD zadá pro účely převodu a aukce vyhotovení příslušného geometrického plánu, komunikace již byla vyřazena ze silnic I. tříd a bude překategorizována na komunikaci 4. třídy – místní komunikaci.

Starosta a místostarosta shodně uvedli, že zastupitelstvo města vnímá převzetí nemovitostí, zejména mostního objektu, jako budoucí finanční zatížení města – nutnost údržby a oprav.

Ředitel technických služeb z pozice možného budoucího správce nemovitostí nabízených k převodu uvedl, že údržba komunikace nepředstavuje zásadní problém – jedná se o cca 100 m komunikace. Zásadní je převzetí mostního objektu. Z výsledků místního šetření za účasti externího revizního technika lze dovodit, že most je v poměrně zachovalém a provozuschopném stavu, bylo osazeno nové zábradlí a opraveny římsy. O převzetí mostu doporučuje jednat poté, co ŘSD zajistí vyčištění a zprovoznění odvodňovačů a bude proveden nový celoplošný živičný kryt vozovky na mostě. Žádoucí by byla i oprava mostního závěru, ta vzhledem ke stávajícímu stavu není reálná.

Dotaz na dokumentací a pasport mostu – ŘSD poskytne mostní list, revizní zprávy apod. a ověří, zda je k dispozici i výkresová dokumentace, popř. zajistí vyhotovení výkresů řezů apod., pokud tyto nebudou součástí mostního listu.

Zástupci SS MSK se jednání zúčastnili jako správci navazující komunikace a zástupce Moravskoslezského kraje, tj. vlastníka pozemků parc. č. 1350 a 1532/17 k. ú. Sedlnice – pozemky pod komunikací. Potvrdili, že v případě převodu komunikace na pozemcích, budou tyto následně převedeny bezúplatně městu. Tato skutečnost byla odborem IRSM ověřena již v rámci přípravy materiálu pro ZM – zasedání 18.06.2025.

Závěr: ŘSD připraví návrh darovací smlouvy se začleněním podmínek města – provedení nového živičného povrchu vozovky na mostě, vyčištění odvodňovačů, doložení dokumentace k mostu. Po odsouhlasení znění smlouvy bude věc opět předložena k projednání zastupitelstvu města – zasedání dne 29.10.2025. Samotný podpis smlouvy (po schválení zastupitelstvem města) nezakládá městu povinnosti vlastníka. Vlastnická práva ke stavbám město nabyde podpisem předávacího protokolu (po požadovaných úpravách mostu) a k pozemkům po zápisu práv do katastru nemovitostí.